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…./2026 „Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową niezbędnej infrastruktury oraz samochodów elektrycznych do nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. budowa zajezdni autobusowej dla autobusów elektrycznych przy ul. Oskara Kolberga w Kielcach”

Załącznik Nr 11 do SWZ



UMOWA NR …

zawarta w dniu …………….r. w Kielcach pomiędzy:
Gminą Kielce z siedzibą ul. Rynek 1, 25 – 303 Kielce, REGON 291009343, NIP 6572617325 reprezentowaną przez:
Barbarę Damian – Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach, Pełnomocnika, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Kielce, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez
1. ...............................................................................................................................................
1. ...............................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.
a razem „Stroną” lub „Stronami”.


WYKAZ SKRÓTÓW I POJĘĆ
Strony postanawiają, iż ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o wskazanych poniżej pojęciach 
i terminach, należy przez to rozumieć:
1) AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka);
2) Dokumentacja Projektowa – wszelka dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji Zadania Inwestycyjnego;
3) Generalny Wykonawca – wykonawca Zadania Inwestycyjnego;
4) HRF - harmonogram rzeczowo–finansowy Zadania Inwestycyjnego;
5) Kamienie Milowe - określone punkty i momenty w czasie trwania Inwestycji określające poszczególne jej etapy i powiązane z zapłatą poszczególnych części wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy i Wykonawcy niniejszej umowy;
6) Nadzór Inwestorski lub Zespół Nadzoru Inwestorskiego (Zespół) – osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do nadzorowania prac projektowych oraz nadzorowania wykonania robót budowlanych w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego. Definicja tożsama z terminem Inspektor nadzoru występującą w Umowie;
7) PFU – program funkcjonalno-użytkowy;
8) podwykonawcy – podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawcę w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową;
9) Podwykonawcy – podwykonawcy zatrudnieni przez Generalnego Wykonawcę 
w zakresie wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw, zgodnie z Umową;

10) Pzp lub ustawa Pzp - ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793);
11) SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia z dn. 08.07.2026r. wraz z załącznikami;
12) Teren Budowy – przestrzeń, na której prowadzona jest Inwestycja, od chwili rozpoczęcia budowy rozumianej jako podjęcie prac przygotowawczych, przekazana na podstawie protokołu po otrzymaniu pozwolenia na budowę;
13) Teren Inwestycji - przestrzeń, na której prowadzona jest Inwestycja, od chwili zawarcia Umowy i przekazania jej Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie protokołu;
14) umowa – umowa z dnia ………….. nr	zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na pełnie nadzoru nad Zadaniem Inwestycyjnym;
15) Umowa – umowa z dn. ……………… nr …………………., zawarta pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą na realizację Zadania Inwestycyjnego;
16) Zadanie Inwestycyjne lub Inwestycja – zadanie pn. „Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową niezbędnej infrastruktury oraz samochodów elektrycznych do nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej – budowa zajezdni autobusowej dla autobusów elektrycznych przy ul. Oskara Kolberga w Kielcach”.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Zadania Inwestycyjnego pn. „Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową niezbędnej infrastruktury oraz samochodów elektrycznych do nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej – budowa zajezdni autobusowej dla autobusów elektrycznych przy ul. Oskara Kolberga w Kielcach”, które realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj przez Wykonawcę wyłonionego w toku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp pod nr ref. ………………….
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest dofinansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 na podstawie Umowy Nr FEPW.03.01-IP.01-0004/25-00 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej 
w Kielcach” 
3. W ramach prowadzonego nadzoru inwestorskiego Wykonawca wypełni obowiązki wynikające z podpisanej umowy oraz z przepisów Prawa budowlanego, w szczególności czynności określone w art. 25 i 26 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane.
4. Wykonawca potwierdza, iż znana jest mu treść Umowy dot. Zadania Inwestycyjnego, rozumie jej treść i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń czy wątpliwości w zakresie przedmiotu Umowy oraz postanowień dotyczących Wykonawcy, a także związanych z przedmiotem niniejszej umowy.





§ 2
SKŁAD ZESPOŁU NADZORU INWESTORSKIEGO
1. Wykonawca ustanawia Zespół Nadzoru Inwestorskiego, w którego skład wchodzą:
1) Inżynier Rezydent – Koordynator Zespołu Nadzoru (z uprawnieniami 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej) – nadzór ciągły pokrywający się z czasem pracy Generalnego Wykonawcy robót budowlanych w terminie prowadzenia robót budowlanych.;
2) Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej;
3) Inspektor Nadzoru branży drogowej;
4) Inspektor Nadzoru branży elektrycznej i elektroenergetycznej;
5) Inspektor Nadzoru branży architektonicznej;
6) Inspektor Nadzoru branży sanitarnej (w tym w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz cieplnych);
7) Inspektor Nadzoru branży teletechnicznej / telekomunikacyjnej;
8) Specjalista ds. AKPiA (Automatyka, Przemysłowe Systemy Pomiarowe i Aparatura Kontrolno-Pomiarowa);
9) Inspektorzy robót innych (według potrzeb),
10) Inspektor BHP i ppoż.
11) Zespół rozliczeniowy – czas pracy ciągły (w tym korespondencja biura 
i sprawozdawczość dla Zamawiającego),
12) Specjalista ds. zieleni – czas pracy według potrzeb,
13) Nadzór geologiczny (według potrzeb) – czas pracy według potrzeb,
14) Nadzór archeologiczny (według potrzeb) – czas pracy według potrzeb,
15) Zespół geodezyjny – czas pracy według potrzeb
a. geodeta (min. 1 osoba) – posiadający uprawnienia w zakresie:
i. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne 
i inwentaryzacyjne,
ii. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych z doświadczeniem na co najmniej dwóch zadaniach przy realizacji inwestycji drogowych, w tym na jednym zadaniu wraz z budową lub przebudową infrastruktury technicznej.
2. Wykonawca oświadcza, że osoby wchodzące w skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do wykonywania ww. funkcji.
3. Wykonawca zaproponuje zastępstwo członka zespołu wymienionego w ust. 1 
w następujących przypadkach:
1) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek ze wskazanych osób personelu,
2) przyczyn nie wymienionych w pkt 1), ale które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe wykonywanie obowiązków określonych w niniejszej umowie.
4. W przypadku braku możliwości wykonywania swoich obowiązków przez wskazanego                      w ofercie członka Zespołu, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego co najmniej takie same kwalifikacje i doświadczenie, jakie były określone                    w Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie wymagań i kryteriów dotyczących poszczególnych członków Nadzoru Inwestorskiego.
5. O konieczności ustanowienia zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego niezwłocznie (tj. nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji)                          i uzyskać jego akceptację.
6. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku z propozycją zmian osobowych w Zespole Nadzoru Inwestorskiego wraz z uzasadnieniem oraz potwierdzeniem wymogów, o których mowa w ust 4 powyżej, ustosunkuje się do niego na piśmie lub elektronicznie.
7. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującą dokumentacją związaną z Zadaniem Inwestycyjnymi, niniejszą umową oraz zgodnie z poleceniami Zamawiającego.
10. Wykonawca, najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy, przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami 
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszej umowy zgodnie z wykazem osób wskazanych 
w ofercie.
11. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie danych dot. Wykonawcy, tj. siedziby, nazwy podmiotu, numeru NIP, REGON, adresu korespondencyjnego, poczty elektronicznej lub innych istotnych informacji związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego lub realizacji niniejszej umowy. Zmiany dotyczące adresu korespondencyjnego, adresu e-mail nie wymagają aneksowania umowy.
12. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia w biurze Generalnego Wykonawcy pisemnej ewidencji czasu pobytu poszczególnych członków Zespołu na Terenie Budowy, a nadto do okazania - na każde wezwanie Zamawiającego - tej ewidencji celem w szczególności: wglądu, wykonania kopii lub fotokopii.
13. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, ani też do cedowania praw lub obowiązków wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
14. Koordynatorem czynności inspektorów na budowie będzie Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, a jego zastępcą Inspektor nadzoru branży sanitarnej.
15. Do obowiązków Koordynatora należy :
1) koordynacja pracy pozostałych członków Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w trakcie trwania prac projektowych i prac budowlanych,
2) reprezentowanie Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w trakcie trwania Inwestycji, przede wszystkim w kontaktach z Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą,
3) uczestniczenie we wszystkich procedurach kontrolnych związanych z Zadaniem Inwestycyjnym lub wskazanie członka Zespołu upoważnionego do jego reprezentowania,
4) bieżący kontakt z Generalnym Wykonawcą przy rozwiązywaniu problemów zaistniałych w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego.
16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy wyodrębnionego pomieszczenia dla Zamawiającego lub upoważnionych przez niego osób, dostępnego dla bez jakichkolwiek ograniczeń.

§ 3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Podjęcie obowiązków przez Wykonawcę nastąpi z chwilą zawarcia niniejszej umowy 
i trwać będzie do czasu planowanego zakończenia Inwestycji tj. do dnia uzyskania ostatecznych i niezaskarżalnych przed sądami administracyjnymi decyzji: pozwolenia zintegrowanego i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, których uzyskanie planowane jest do dnia ……………… r.

§ 4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy zgodnie z ZAKRESEM CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

§ 5
PODWYKONAWCY
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji umowy.
2. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji umowy Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców, o ile są już znani.
3. Wykonawca jest zobowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo w terminie 5 dni roboczych od daty jej zawarcia.
4. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego dokonywania wypłat wynagrodzenia należnego podwykonawcy i w terminie do 7 dni od daty zapłaty przedłoży Zamawiającemu dowód zapłaty oraz kopię faktury lub rachunku stanowiącego jej podstawę.
5. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte jej wykonanie.




§ 6
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) zapłata za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
2) nieodpłatne udostępnienie Wykonawcy danych, materiałów, opracowań i dokumentacji będących w posiadaniu Zamawiającego,
3) udzielanie informacji w sprawach związanych z wykonywaniem umowy przedstawionych przez Wykonawcę,
4) wspieranie współpracy pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Wykonawcą,
5) współpraca z Wykonawcą przy realizacji przedmiot umowy,
6) realizacja obowiązków wynikających wprost z niniejszej umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 7
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy, które wynosi:
netto:  ………………..……….. zł, (słownie:	)
podatek od towarów i usług:	zł,
(słownie	)
brutto:   ……………………….. zł, (słownie:	).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty i ryzyka, jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
3. Niedoszacowanie, pominięcia oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może być dla Wykonawcy podstawą roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie podlega zmianie, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.
5. Zamawiający przewiduje płatności częściowe w wysokości proporcjonalnej do zaawansowania robót wykonanych, odebranych i zapłaconych na rzecz Generalnego Wykonawcy. Wartość wszystkich płatności częściowych nie może wynosić więcej niż 75% wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Faktury częściowe będą wystawiane przez Wykonawcę sukcesywnie w odniesieniu za wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz robót budowlanych, wg zakończenia poszczególnych etapów budowy (Kamieni Milowych), wynikających z opracowanego przez Generalnego Wykonawcę i przyjętego przez Zamawiającego HRF.
7. Płatności wynagrodzenia Wykonawcy będą proporcjonalne do płatności wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy i będą odbywać się na poniższych zasadach:
1) część pierwsza – po uzyskaniu przez Generalnego Wykonawcę pozwolenia na budowę 
w wysokości 15% wynagrodzenia brutto,
2) część druga – w wysokości 15% wynagrodzenia brutt po zrealizowaniu części robót budowlanych określonych w HRF,

3) część trzecia – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto po zrealizowaniu części robót budowlanych określonych w HRF,
4) część czwarta – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto po zrealizowaniu części robót budowlanych  określonych w HRF,
5)  część piąta – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto po zrealizowaniu części robót budowlanych określonych w HRF,
6) część szósta (końcowa) – w wysokości 25% wynagrodzenia brutto po zrealizowaniu części robót budowlanych określonych w HRF i odbiorze całości robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
8. Należność za fakturę częściową oraz końcową zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od daty wpływu/wystawienia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać i konsultować z Zamawiającym treść faktur VAT
9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie liczone za każdy dzień opóźnienia w przypadku nieterminowej zapłaty faktury.
10. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy przez niego wskazany na fakturze VAT. Wykonawca oświadcza, iż wskazany rachunek rozliczeniowy jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1646, z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że figurować on będzie w rejestrze podatników podatku od towarów i usług.
11. W przypadku wskazania na fakturze VAT, wystawionej zgodnie z art. 96b ust. 4 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361, z późn. zm.), rachunku rozliczeniowego niewymienionego w wykazie podmiotów (tzw. Biała lista podatników VAT), Zamawiający może dokonać płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności MPP (split payment) na inny podany w wykazie podmiotów rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a w przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie podmiotów na rachunek podany na fakturze VAT z zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 111).
12. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla niego organem podatkowym jest Naczelnik ………. Urzędu Skarbowego w ………., ul. ………………, ..-… …………...
13. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zamawiającego 
w przypadku zmiany właściwości organu podatkowego.
14. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kwoty wynikającej z prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, która będzie zawierać następujące dane:
Nabywca:
Gmina Kielce
ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325 
Odbiorca faktury:
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
pl. Niepodległości 1, 25-001 Kielce, NIP: 6572768194.


15. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego dyspozycją przelewu.
16. Wykonawca oświadcza, że zakres prac przyjęty do określenia ryczałtowej należności za wykonanie przedmiotu umowy jest wystarczający do wykonania usługi zgodnie                                     z postanowieniami niniejszej umowy i że wynagrodzenie określone w umowie uwzględnia wszelkie okoliczności lokalizacji, cechy projektu i terminy oraz rekompensuje wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
17. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Ponadto, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. od 876 do 887 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ani jakiejkolwiek innej czynności prawnej lub faktycznej zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego, wynikającego z realizacji niniejszej umowy pod rygorem nieważności.

§ 8
KLAUZULE WALORYZACYJNE
1. Stosownie do postanowień art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy 
w następujących przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1773, z późn. zm.),
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427, z późn. zm.), jeśli zmiany określone w ust. 1 pkt 1-2 będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu każda ze Stron może złożyć pisemny wniosek o zmianę Wynagrodzenia w zakresie płatności, objętych zmienioną stawką podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów 
i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy poprzez pozostawienie wynagrodzenia netto w dotychczasowej wysokości i odpowiednią zmianę Wynagrodzenia brutto. Zamawiający może odmówić zaakceptowania wniosku Wykonawcy, jeżeli objęcie danej płatności podwyższoną stawką podatku od towarów i usług wynika 
z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności ze zwłoki w wykonaniu umowy lub opóźnienia w wystawieniu faktury.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia w zakresie płatności za czynności wykonane po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie wynagrodzenia, 
w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności kosztów podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej, jak również kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, których poniesienie stało się konieczne na skutek zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu umowy.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia w zakresie płatności za czynności wykonane po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 
a wpływem  zmiany  zasad,  o  których  mowa  w  ust.  1  lit. c lub d niniejszego paragrafu na kalkulację Wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, 
o których mowa w ust 1 pkt. 3 lub 4 niniejszego paragrafu. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów Wykonawcy z powyższych tytułów, których poniesienie stało się konieczne na skutek zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu umowy.
5. Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2, 3, 4 niniejszego paragrafu, skutkujących obniżeniem ponoszonych przez Wykonawcę kosztów, przy czym w takim przypadku Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia wyliczeń niezbędnych do ustalenia zmienionego Wynagrodzenia.
6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na zmianę Wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.
7. Stosownie do postanowień art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy Zamówienia, na następujących zasadach:
1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany Wynagrodzenia wynosi minimum 5% względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
2) początkowy termin ustalenia zmiany Wynagrodzenia przypada na dzień otwarcia ofert,
3) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z użyciem odesłania do kwartalnego wskaźnika  zmiany cen produkcji budowlano-montażowej, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
4) wysokość Wynagrodzenia zmienia się o kwotę zmiany cen netto materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Zamówienia,
5) wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu Zamówienia nie może być złożony wcześniej niż po 180 (stu osiemdziesięciu) dniach od dnia otwarcia ofert, a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 180 (stu osiemdziesięciu) dniach od daty ostatniej zmiany wysokości Wynagrodzenia,
6) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, to 3% rocznie względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia Wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
8. Zmiana umowy na podstawie ust. 7 wymaga złożenia drugiej stronie pisemnego wniosku, 
o którym mowa w ust. 7 pkt 5, w którym wykazany zostanie związek zmiany ceny materiałów lub kosztów z realizacją przedmiotu zamówienia z wysokością wynagrodzenia, 
o którym mowa w niniejszej umowie.
9. Wykonawca, który uzyska waloryzację z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są dostawy/usługi/roboty budowlane oraz
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 9
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie obejmującej cały Przedmiot Zamówienia, tj. …………………… zł;	(słownie:	……………	złotych) w formie ………………… najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
2. Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w ust. 1 będzie zwrócone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwot należnych Zamawiającemu w szczególności, w przypadku gdy:
1) Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy,
2) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających                             z niniejszej umowy,
3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań wynikających z postanowień niniejszej umowy.
6. Uprawnienia Zamawiającego określone w ust. 5 mogą być realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa Zamawiającego do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego z wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia), o ile obowiązujące w dniu pobrania przepisy prawa nie stanowią inaczej, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.
7. Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż pieniądz Wykonawca, 
w przypadku zmiany terminu realizacji umowy, zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dokument uwzględniający zmianę terminu realizacji, zapewniający ciągłość zabezpieczenia pod rygorem zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie                       w pieniądzu.

§ 10
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca oświadcza, że w dniu podpisania umowy posiada polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej szkody osobiste 
i majątkowe wobec osób trzecich, w tym czyste straty finansowe, które mogą powstać 
w związku z wykonywaniem umowy na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). Kopię polisy (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wraz 
z dowodem uiszczenia składki przedkłada Zamawiającemu jako załącznik nr 4 do umowy.
2. W przypadku, gdy aktualne ubezpieczenie zostało zawarte na czas krótszy niż czas potrzebny do realizacji przedmiotu umowy, na co najmniej 10 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia nowej polisy (lub innego dokumentu ubezpieczenia) potwierdzającej, że jest ubezpieczony na warunkach określonych w ust. 1.
3. W przypadku, gdy Wykonawca opłaca przedłożoną polisę w systemie ratalnym, zobowiązany jest, bez ponownego wezwania, do dostarczenia Zamawiającemu dowodu uiszczenia zapłaty kolejnej raty polisy w terminie, najpóźniej w dniu płatności raty składek wynikającym z polisy.
4. W razie nieprzedłożenia kserokopii polisy lub w przypadku braku potwierdzenia zapłaty raty składki w terminie Zamawiający jest upoważniony do naliczenia kary umownej 
w wysokości 5 000,00 złotych (pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedłożeniu polisy lub potwierdzenia zapłaty raty składki w terminie. Kara ta nie podlega sumowaniu z karami umownymi wymienionymi w § 11 umowy.

§ 11
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,
2) nieterminowe wykonywanie czynności objętych przedmiotem umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. za każdy dzień zwłoki 
w wykonaniu danej czynności. Za nieterminowe wykonywanie czynności wchodzących w skład przedmiotu umowy Strony uważają wykonywanie tych czynności po terminie wynikającym z umowy, bądź jeżeli nie wynika on z umowy, w czasie wyznaczonym 
(w formie elektronicznej lub pisemnej) przez Zamawiającego,
3) niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę w zakresie realizacji powierzonych zadań z naruszeniem przepisów prawa lub zapisów umowy 
w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy przypadek.
4) nieuczestniczenie w spotkaniach, naradach wyznaczonych przez Zamawiającego, Generalnego Wykonawcę lub wynikających z umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. za każdy taki przypadek.
5) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każde stwierdzone naruszenie.
2. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują Strony, także w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, bądź  rozwiązania  jej w inny sposób.
3. Każde ze zobowiązań określone w ust. 1 jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu, zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna. Łączenie nie dotyczy kar za odstąpienie i za zwłokę, liczonych po dniu odstąpienia.
4. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez którąkolwiek ze Stron umowy 
z przyczyn leżących po drugiej Stronie umowy, jest większa od kary umownej, a także 
w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, dana Strona która doznała szkody, jest uprawniona do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. 
W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Strona, która doznała szkody może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.





5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z Wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę. Zamawiający będzie potrącał naliczone kary umowne ze swoich zobowiązań wobec Wykonawcy, na co Wykonawca przez podpisanie umowy wyraża zgodę. Wierzytelności Zamawiającego będą mogły być potrącone na zasadzie potrącenia umownego niezależnie od ich wymagalności. Uprawnienie do dokonania potrącenia umownego nie ogranicza ani nie wyłącza prawa do potrącenia ustawowego.
6. Jeżeli łączna wysokość kar umownych przekroczy 10% wartości Wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 90 dni od dnia, w którym nastąpi przekroczenie łącznej wysokości kar umownych, składając Wykonawcy w tym terminie oświadczenie na piśmie. Odstąpienie takie będzie uważane za zawinione przez Wykonawcę i uprawnia Zamawiającego do naliczania dodatkowej kary umownej za odstąpienie.
7. Łączna wysokość kar umownych, jakich może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy na podstawie zapisów niniejszej Umowy, nie może przekroczyć 20% wartości Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 umowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku łącznego dochodzenia przez Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od umowy, 
o której mowa w ust. 1 pkt 1 i innych kar umownych, łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 umowy.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyny za którą ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.

§ 12
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W porozumieniu Strony określą w szczególności termin rozwiązania umowy oraz terminy i sposób rozliczenia wzajemnych zobowiązań.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 456 ustawy Pzp, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności określonej w tym przepisie.
3. Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa Zamawiający może – bez dodatkowych wezwań – odstąpić od umowy lub ją rozwiązać z następujących przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:
1) wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy,
2) wykonawca sprawuje nadzór inwestorski w sposób niezgodny z postanowieniami umowy i nie usunie uchybień pomimo wystosowania przez Zamawiającego pisemnego wezwania do podjęcia przez Wykonawcę wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego uzasadnionym technicznie terminie,
3) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał wykonywanie umowy na okres dłuższy niż 7 dni roboczych,
4) wykonawca nie posiada wymaganego ubezpieczenia.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w przypadkach o których mowa w ust. 3 powyżej, może zostać złożone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych powyżej.
5. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Z przyczyn określonych w ust. 3 zamiast odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiający może powierzyć dokończenie wykonywania umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W takim przypadku Zamawiający wyznaczy termin inwentaryzacji wykonanych prac i dokumentów, umożliwiając udział Wykonawcy w inwentaryzacji. Wykonawca będzie wówczas zwolniony od dalszego wykonywania przedmiotu umowy, a za dotychczasowe prace przysługiwać mu będzie wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do wykonanej pracy.
7. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia czynności. W celu ustalenia wysokości tego wynagrodzenia Zamawiający wyznaczy termin inwentaryzacji wykonanych prac, umożliwiając udział Wykonawcy w inwentaryzacji.

§ 13
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony:
Zamawiającego jest:
Imię: ………. Nazwisko:  ………………  tel……………  e-mail.	

Wykonawcy (Inżynier Rezydent – Koordynator zespołu Nadzoru inwestorskiego) jest:
Imię: ……….	Nazwisko:………………	tel……………  e-mail…	;
2. Zespół Nadzoru Inwestorskiego
1) Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej:
Imię: ………. Nazwisko: ……………… tel…………… e-mail………………
2) Inspektor Nadzoru branży drogowej:
Imię: ………. Nazwisko: ……………… tel…………… e-mail………………
3) Inspektor Nadzoru branży elektrycznej i elektroenergetycznej:
Imię: ………. Nazwisko: ……………… tel…………… e-mail………………
4) Inspektor Nadzoru branży architektonicznej:
Imię: ………. Nazwisko: ……………… tel…………… e-mail………………
5) Inspektor Nadzoru branży sanitarnej:
Imię: ………. Nazwisko: ……………… tel…………… e-mail………………
6) Inspektor Nadzoru branży teletechnicznej / telekomunikacyjnej:
Imię: ………. Nazwisko: ……………… tel…………… e-mail………………
7) Specjalista ds. AKPiA:
Imię: ………. Nazwisko: ……………… tel…………… e-mail………………
3. Osoby wskazane przez Wykonawcę i Zamawiającego w ust. 1-2 nie są uprawnione – bez odrębnego umocowania – do składania oświadczeń woli w imieniu Stron w zakresie zmiany umowy, a także składania innych oświadczeń woli skutkujących powstaniem lub wygaśnięciem zobowiązań finansowych Stron.
4. Zmiana osób określonych w ust. 1-2 nie pociąga za sobą zmiany umowy, ale wymaga zachowania formy pisemnej.
5. Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie informację na temat Kierownika budowy, kierowników poszczególnych branż oraz osób odpowiedzialnych za realizacje Zadania Inwestycyjnego ze strony Generalnego Wykonawcy.

§ 14
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić – pod rygorem nieważności – w formie pisemnego aneksu.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy ustawy Pzp w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionych poniżej:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana niezawinionym 
i niemożliwym do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnieniem, wynikającym z:
a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania realizacji Zadania Inwestycyjnego albo opóźnienia w przekazaniu Terenu Inwestycji lub Terenu Budowy,
b) zmiany terminu wykonania robót budowlanych lub odbiorów technicznych w wyniku czego termin realizacji Zadania Inwestycyjnego ulegnie wydłużeniu,
c) zmian przepisów prawa, które miały wpływ na brak możliwości wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,
d) innych przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością wykonania umowy w terminie, z zastrzeżeniem, że termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy,
2) Zmiana postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia umownego (niepowiązanej ze zmianami o charakterze przedmiotowym) ponad umownie uregulowaną klauzulę automatycznego dostosowania – w ramach i zgodnie z klauzulami waloryzacyjnymi określonymi w § 8,
3) Inne zmiany w granicach dopuszczonych ustawą Pzp.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, przewiduje także zmiany umowy polegające na zastąpieniu dotychczasowego Wykonawcy nowym, w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.


4. Rodzaj i zakres zmiany do umowy będzie dostosowany proporcjonalnie do niezbędnych potrzeb wynikających z przyczyny uzasadniającej daną zmianę i służył osiągnięciu celu umowy w sposób zgodny z zasadami wiedzy budowlanej i zasadami racjonalnego gospodarowania. W szczególności w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 1 termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu nie więcej niż o długość opóźnienia prac, wynikającej z wystąpienia danej przeszkody.
5. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:
1) Zakres proponowanej zmiany,
2) Opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,
3) Podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów prawa,
4) Informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.
7. Do zmiany danych przedstawicieli oraz danych teleadresowych Stron wymagane jest poinformowanie drugiej Strony na piśmie pod rygorem nieważności. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy, o ile co innego nie wynika z treści Umowy.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
2. Spory wynikłe w trakcie wykonywania umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Adresami dla doręczeń ewentualnej korespondencji dla Stron umowy będą adresy ich siedzib wskazane w komparycji umowy. W razie zmiany adresu siedziby lub wyboru innego adresu do korespondencji niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tym drugą Stronę w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W razie uchybienia takiemu obowiązkowi, korespondencja wysłana na adres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, będzie uważana za skutecznie doręczoną.
4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz ustawy Pzp.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 
i jeden dla Zamawiającego.







§ 16
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY
Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy:
1) ZAKRES CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO
2) Oferta Wykonawcy
3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
4) Kopia polisy OC
5) Wykaz podwykonawców
6) SWZ
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  …./2026 „Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową niezbędnej infrastruktury oraz samochodów elektrycznych do nad zoru  nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej  –   pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. budowa zajezdni autobusowej  dla autobusów elektrycznych przy ul. Oskara Kolberga w Kielcach”   1       Załącznik Nr 1 1   do SWZ         UMOWA NR …     zawarta w dniu …………….r. w Kielcach pomiędzy:   Gminą Kielce z siedzibą ul. Rynek 1, 25  –   303 Kielce, REGON 291009343, NIP 6572617325  reprezentowaną przez:   Barbarę Damian  –   Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach, Pełnomocnika,  działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Kielce, zwanym  w dalszej części umowy  Zamawiającym ,   a   ............................................................................................................................. ..........................   reprezentowanym przez   1.   ............................................................................................................................. ..................   2.   ............................................................................................................................. ..................   zwanym dalej  Wykonawcą .   a razem „Stroną” lub „Stronami”.       WYKAZ SKRÓTÓW I POJĘĆ   Strony postanawiają, iż ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o wskazanych poniżej pojęciach    i terminach, należy przez to rozumieć:   1)   AKPiA  (Aparatura Kontrolno - Pomiarowa i   Automatyka);   2)   Dokumentacja Projektowa  –   wszelka dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji  Zadania   Inwestycyjnego;   3)   Generalny Wykonawca  –   wykonawca Zadania   Inwestycyjnego;   4)   HRF  -   harmonogram rzeczowo – finansowy Zadania   Inwestycyjnego;   5)   Kamienie Milowe  -   określone punkty i momenty w czasie trwania Inwestycji określające  poszczególne jej etapy i powiązane z zapłatą poszczególnych części wynagrodzenia  Generalnego Wykonawcy i Wykonawcy niniejszej   umowy;   6)   Nadzór Inwestorski  lub  Zespół Nadzoru Inwestorskiego (Zespół)  –   osoby posiadające  odpowiednie kwalifikacje do nadzorowania prac projektowych oraz nadzorowania  wykonania robót budowlanych w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego. Definicja  tożsama z terminem  Inspektor nadzoru  występującą w Umowie;   7)   PFU   –   program   funkcjonalno - użytkowy;   8)   podwykonawcy  –   podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawcę w zakresie   pełnienia   nadzoru inwest orskiego   zgodnie z   umową;   9)   Podwykonawcy  –   podwykonawcy zatrudnieni przez Generalnego Wykonawcę     w   zakresie wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw, zgodnie z Umową;    

